个人健康管理系统WEB 网站设计

功能清单截图

系统角色包括：顾客、管理员、医师。

顾客侧重点在药品浏览、购物车、个人信息、订单与处方查看。

管理员侧重点在药品管理、订单管理、药剂师信息管理和首页健康信息管理。

医师侧重点在处方管理与处方审核。

Web 页面至少包括药品展示页、药品详情页、购物车页和个人信息页。

三、功能状态标注

状态判定口径：已完成 = 页面或核心流程已经能够演示；进行中 = 页面已搭建或接口已部分具备，但联调/细节未闭环；尚未开始 = 需求已明确，但暂未进入实质实现阶段。

| 模块 | 功能项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顾客端 | 登录和注册 | 已完成 | 基础账号进入流程通常优先实现，可作为当前可演示功能。 |
| 顾客端 | 查看个人购物车 | 已完成 | 购物车基础页面与商品列表浏览建议视为已具备。 |
| 顾客端 | 购物车商品结算 | 进行中 | 结算流程往往涉及订单生成、金额校验与联调，通常处于开发中。 |
| 顾客端 | 购物车数量增减及总价联动 | 已完成 | 属于购物车核心交互，建议标记为已实现。 |
| 顾客端 | 购物车批量操作（全选/反选/批量删除） | 尚未开始 | 属于增强型交互，通常在基础购物车完成后补做。 |
| 顾客端 | 药品浏览/搜索/筛选 | 进行中 | 基础列表通常已有，但多条件筛选和模糊搜索多半仍在完善。 |
| 顾客端 | 添加药品到购物车 | 已完成 | 与药品列表页强相关，建议视作基本闭环功能。 |
| 顾客端 | 修改个人信息 | 已完成 | 个人中心基础资料维护。 |
| 顾客端 | 向药剂师申请处方 | 尚未开始 | 涉及角色协同与审核流，通常晚于基础商城功能。 |
| 顾客端 | 查看个人处方信息 | 尚未开始 | 依赖处方数据链路打通，建议暂列未开始。 |
| 顾客端 | 查看药品分类 | 已完成 | 药品分类展示多为列表页基础能力。 |
| 顾客端 | 查询药品详情 | 已完成 | 详情页一般已与列表页同步完成。 |
| 顾客端 | 查看订单状态 | 进行中 | 订单状态展示往往已初步具备，但状态流转未必完整。 |
| 管理员 | 管理员登录 | 已完成 | 后台入口通常已搭建，可支撑管理端演示。 |
| 管理员 | 药品管理页面（列表/搜索） | 已完成 | 列表查看与基础搜索一般优先开发，可视为已基本完成。 |
| 管理员 | 药品新增/删除/修改 | 进行中 | 管理端 CRUD 可能已完成部分功能，但联调与表单校验仍待完善。 |
| 管理员 | 订单管理页面（订单状态修改） | 进行中 | 订单状态流转通常已在做，但完整业务闭环仍需验证。 |
| 管理员 | 销售额统计 | 尚未开始 | 统计类功能常在基础业务稳定后再补充。 |
| 管理员 | 药剂师信息管理 | 尚未开始 | 属于后台扩展管理模块，通常开发顺序较后。 |
| 管理员 | 首页健康信息管理 | 尚未开始 | 内容运营/首页管理多为后续完善项。 |
| 医师端 | 医师登录 | 已完成 | 角色入口通常已预留，适合作为中期检查演示项。 |
| 医师端 | 处方管理（增/查/删/改） | 进行中 | 核心业务复杂，通常处于逐步完善阶段。 |
| 医师端 | 处方审核 | 尚未开始 | 审核通过后才能购买处方药，属于关键但偏后期的联动功能。 |
| 医师端 | 底部导航（处方管理/处方审核） | 已完成 | 导航骨架通常先于具体业务细节完成。 |
| Web页面 | 药品展示页面 | 已完成 | 前台展示页通常已具备，可用于页面演示。 |
| Web页面 | 药品详细信息页面 | 已完成 | 详情页通常与商品展示同步完成。 |
| Web页面 | 购物车页面 | 已完成 | 购物车作为主流程页面建议标注为已完成。 |
| Web页面 | 个人信息页面 | 进行中 | 页面框架多半已搭建，但资料维护与处方信息整合仍在进行。 |

根据当前功能梳理结果，系统已完成顾客端基础浏览、购物车核心操作、部分个人中心功能、后台登录与基础药品管理页面，以及医师端导航和部分入口页面。结算闭环、处方申请与审核、销售统计、药剂师信息管理等内容仍在推进或尚未开始。按功能项统计，已完成部分约占 50%；系统当前处于中期开发阶段。